项目评审流程图

＜1＞施工图预算评审流程图




	注：①项目单位需准备的评审资料：

发改委下达建设项目投资计划；b、工程设计施工图、图纸会审纪要；c、预算书（含软件电子版及加盖建设单位公章）；d、工程招标的相关文件；f、市直政府采购申报表（可在出具预算审查意见前提供）。




项目评审流程图

＜2＞工程竣工结算评审流程图







项目评审流程图

＜3＞工程财务竣工决算评审流程图






对外





3、项目单位　　　　　　　　　　项目单位依据市财政服务中心预算评审科要求将需评审项目的相关资料①报送至市财政服务中心预算评审科。








2、市财政局主管业务科室         　   签署评审意见后交与项目单位及市财政服务中心预算评审科各1份。








4、市财政服务中心预算评审科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　依据项目单位所报送完整资料组织人员对项目进行评审，并出具预算审查意见。            








项目单位  


填写投资评审业务申请书，报送至市财政局主管业务科室。








对外





3、项目单位　　　　　　　　　　项目单位依据市财政服务中心评审科要求将需评审项目的相关资料①报送至市财政服务中心预算评审科。











4、市财政服务中心预算评审科　　　　　　　　　　依据项目单位所报送完整资料组织人员对项目进行评审，并出具评审报告，交与项目单位。








2、市财政局主管业务科室　　　　　　签署评审意见后交与项目单位及市财政服务中心预算评审科各1份。








（2个工作日内）





1、项目单位　　工程完工后项目单位填写投资评审业务申请书，报送至市财政局主管业务科室。　





注：①项目单位需准备的评审资料：


a、建设项目竣工图纸、图纸会审纪要、建设工程施工合同及有关补充协议；b、经承发包双方及监理单位签字认可的工程竣工结算书(项目单位加盖公章)；c、招标工程的有关招标文件及中标单位投标文件；d、经项目单位、施工单位及监理单位三方签字认可的施工现场签证；e、经原设计部门、投资主管部门及部门预算管理科室批准的设计变更; f、发改委下达建设项目投资计划。








对外





市财政服务中心预算评审科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　依据项目单位所报送完整资料组织人员对项目进行评审，并出具评审报告，交与项目单位。








3、项目单位　　　　　　　　　　项目单位依据市财政服务中心预算评审科要求将需评审项目的相关资料①报送至市财政服务中心预算评审科。











2、市财政局主管业务科室　　　　　　签署评审意见后交与项目单位及市财政服务中心预算评审科各1份。








（2个工作日内）





1、项目单位　　工程完工后项目单位填写投资评审业务申请书，报送至市财政局主管业务科室。　





注：①项目单位需准备的评审资料：


a、建设项目竣工财务决算报表；b、竣工财务决算说明书；c、建设项目工程结算报告；d、科目余额表；e、工程待摊投资支出明细及依据；f、明细账及总账；g、发改委下达的投资计划。











- 2 -
- 1 -

